Bitácora de Reuniones Diarias (Daily Stand-ups): Proyecto SmartTrip Planner

Daniel M. Plazas López, Nikolas H. García Cure, Juan F. Chaparro Jurado y Laura S. Carrero Guevara

Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana
Fundamentos de Ingeniería de Software
Prof. Kerwin Barros Somerson
14/09/202

Contenido

2 Week Sprint	5

Sprint 1- Daily Stand-up: 9/9/2026	6

Sprint 2- Daily Stand-up: 12/9/2026	7

Sprint 3- Daily Stand-up: 13/9/2026	8

Sprint 4- Daily Stand-up: 14/9/2026	9

Sprint 5- Daily Stand-up: 15/9/2026	10

Sprint 6- Daily Stand-up: 16/9/2026	11

Sprint 7	- Daily Stand-up: 17/9/2026	12

Sprint 8	- Daily Stand-up: 18/9/2026	13

Sprint 9	- Daily Stand-up: 19/9/2026	14

Sprint 10	- Daily Stand-up: 20/9/2026	15

Sprint 11	- Daily Stand-up: 21/9/2026	16

Sprint 12	- Daily Stand-up: 28/9/2026	17

Calendario de Actividades	18

Organigrama	19

Bitácora de Reuniones Diarias (Daily Stand-ups): Proyecto SmartTrip Planner

El presente documento tiene como propósito registrar y documentar las reuniones diarias de seguimiento (Daily Stand-ups) realizadas por el equipo de desarrollo "Modo Avión" durante la construcción de la aplicación web SmartTrip Planner. Este proyecto, enmarcado dentro de la asignatura Fundamentos de Ingeniería de Software, busca desarrollar una plataforma centralizada para la planificación de viajes, integrando servicios externos como Google Maps y APIs de vuelos para generar itinerarios personalizados y eficientes basados en los intereses, presupuesto y tiempo disponible del usuario.

Para garantizar la correcta ejecución del proyecto bajo un marco de trabajo ágil (Scrum), se realizan reuniones diarias de corta duración. En estas sesiones, cada miembro del equipo expone su progreso, sus metas para el día y cualquier impedimento que esté bloqueando su trabajo, facilitando así la labor del Scrum Master y del equipo en general para asegurar la entrega de las funcionalidades descritas en el alcance del sistema.

Roles del Equipo Modo Avión

El equipo de trabajo está estructurado con responsabilidades específicas tanto en gestión de proyecto como en desarrollo técnico, organizados de la siguiente manera:

- Laura Salomé Carrero Guevara: Scrum Master y Líder del proyecto. Encargada de la coordinación del equipo, seguimiento del proyecto y gestión de requisitos.

- Juan Felipe Chaparro Jurado: Product Owner y Desarrollador Backend (Java, Spring Boot). Responsable de la lógica de negocio y endpoints.

- Daniel Mauricio Plazas López: Sprint Planner, QA Lead y Desarrollador de Base de Datos. A cargo de la persistencia de datos (Oracle SQL) y pruebas.

- Nikolas Hannee García Cure: Configuration Manager, DevOps Engineer y Desarrollador Frontend (React, Vite). Responsable de interfaces y consumo de API.

Registro de Reuniones

A continuación, se presenta la bitácora de las reuniones diarias organizadas por Sprints. El siguiente formato se replica para cada día de trabajo colaborativo del equipo.

# 2 Week Sprint

## Sprint 1- Daily Stand-up: 9/9/2026

Hora de inicio:15:00 | Hora de finalización: 15:16
Modalidad: virtual

Reporte de Integrantes

Laura S. Carrero Guevara (Scrum Master / Líder)
¿Qué hice ayer?: parcial 
¿Qué voy a hacer hoy?:  revisar las HU 
Impedimentos: ninguno

Juan F. Chaparro Jurado (Product Owner / Backend)
¿Qué hice ayer?: parcial 
¿Qué voy a hacer hoy?: discutir mi cronograma de actividades 
Impedimentos: Ninguno.

Daniel M. Plazas López (Sprint Planner / QA / Base de Datos)
¿Qué hice ayer?: Parcial.
¿Qué voy a hacer hoy?: buscar cual es la base de datos  que se usara en el proyecto
Impedimentos: Ninguno.

Nikolas H. García Cure (DevOps / Frontend)
¿Qué hice ayer?: Parcial
¿Qué voy a hacer hoy?: Organizar las ramas del proyecto en main -Develop-Feacture/HU 
Impedimentos: ninguno.

Notas adicionales: Ninguna

## Sprint 2- Daily Stand-up: 12/9/2026

Hora de inicio:14:20 | Hora de finalización: 15: 32
Modalidad: virtual

Reporte de Integrantes

Laura S. Carrero Guevara (Scrum Master / Líder)
¿Qué hice ayer?: revisión general 
¿Qué voy a hacer hoy?:  planear mis próximas actividades
Impedimentos: ninguno

Juan F. Chaparro Jurado (Product Owner / Backend)
¿Qué hice ayer?: revisión general
¿Qué voy a hacer hoy?: dividir las HU épicas a HU más cortas  
Impedimentos: Ninguno.

Daniel M. Plazas López (Sprint Planner / QA / Base de Datos)
¿Qué hice ayer?: revisión general
¿Qué voy a hacer hoy?:  Discusión si fire base es la base de datos mas conveniente en nuestro proyecto.
Impedimentos: Ninguno.

Nikolas H. García Cure (DevOps / Frontend)
¿Qué hice ayer?: revisión general
¿Qué voy a hacer hoy?: Dividir algunas HU épicas en HU mas cortas
Impedimentos: ninguno.

Notas adicionales :Ninguna

## Sprint 3- Daily Stand-up: 13/9/2026

Hora de inicio:15:00 | Hora de finalización: 15:16
Modalidad: virtual

Reporte de Integrantes

Laura S. Carrero Guevara (Scrum Master / Líder)
¿Qué hice ayer?:  crear itinerario de actividades 
¿Qué voy a hacer hoy?:  planear el próximo weekscrum
Impedimentos: ninguno

Juan F. Chaparro Jurado (Product Owner / Backend)
¿Qué hice ayer?: dividir las HU épicas en HU mas pequeñas
¿Qué voy a hacer hoy?: Complementar algunas HU 
Impedimentos: Ninguno.

Daniel M. Plazas López (Sprint Planner / QA / Base de Datos)
¿Qué hice ayer?: planeación de como aplicar la base de datos al proyecto
¿Qué voy a hacer hoy?: buscar cual es la base de datos  que se usara en el proyecto
Impedimentos: Ninguno.

Nikolas H. García Cure (DevOps / Frontend)
¿Qué hice ayer?: dividir las HU épicas en HU mas pequeñas
¿Qué voy a hacer hoy?: Complementar  algunas HU.
Impedimentos: ninguno.

Notas adicionales: Ninguna

## Sprint 4- Daily Stand-up: 14/9/2026

Hora de inicio:15:00 | Hora de finalización: 15:16
Modalidad: virtual

Reporte de Integrantes

Laura S. Carrero Guevara (Scrum Master / Líder)
¿Qué hice ayer?: planear el próximo weekscrum
¿Qué voy a hacer hoy?:  Ayudar a ponerle el tamaño y prioridad a cada HU
Impedimentos: ninguno y asignar HU

Juan F. Chaparro Jurado (Product Owner / Backend)
¿Qué hice ayer?: Complementar algunas HU
¿Qué voy a hacer hoy?: ver la posibles aplicaciones del backend 
Impedimentos: Ninguno.

Daniel M. Plazas López (Sprint Planner / QA / Base de Datos)
¿Qué hice ayer?: planeación de como aplicar la base de datos al proyecto
¿Qué voy a hacer hoy?: crear los casos de uso 
Impedimentos: Ninguno.

Nikolas H. García Cure (DevOps / Frontend)
¿Qué hice ayer?: Complementar  algunas HU.
¿Qué voy a hacer hoy?:  Ayudar a ponerle el tamaño y prioridad a cada HU y creación de Bitácora
Impedimentos: ninguno.

Notas adicionales: Ninguna

## Sprint 5- Daily Stand-up: 15/9/2026

Hora de inicio:19:40 | Hora de finalización: 19:45
Modalidad: virtual

Reporte de Integrantes

Laura S. Carrero Guevara (Scrum Master / Líder)
¿Qué hice ayer?: Ayudar a ponerle el tamaño y prioridad a cada HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  nada
Impedimentos: ninguno y asignar HU

Juan F. Chaparro Jurado (Product Owner / Backend)
¿Qué hice ayer?: ver la posibles aplicaciones del backend
¿Qué voy a hacer hoy?:  nada
Impedimentos: Ninguno.

Daniel M. Plazas López (Sprint Planner / QA / Base de Datos)
¿Qué hice ayer?: crear los casos de uso
¿Qué voy a hacer hoy?: nada 
Impedimentos: Ninguno.

Nikolas H. García Cure (DevOps / Frontend)
¿Qué hice ayer?: Ayudar a ponerle el tamaño y prioridad a cada HU y creación de Bitácora
¿Qué voy a hacer hoy?:  nada
Impedimentos: ninguno.

Notas adicionales: Ninguna

## Sprint 6- Daily Stand-up: 16/9/2026

Hora de inicio:19:50 | Hora de finalización: 19:54
Modalidad: virtual

Reporte de Integrantes

Laura S. Carrero Guevara (Scrum Master / Líder)
¿Qué hice ayer?: nada
¿Qué voy a hacer hoy?:  nada
Impedimentos: ninguno y asignar HU

Juan F. Chaparro Jurado (Product Owner / Backend)
¿Qué hice ayer?: nada 
¿Qué voy a hacer hoy?:  nada
Impedimentos: Ninguno.

Daniel M. Plazas López (Sprint Planner / QA / Base de Datos)
¿Qué hice ayer?: nada 
¿Qué voy a hacer hoy?: nada 
Impedimentos: Ninguno.

Nikolas H. García Cure (DevOps / Frontend)
¿Qué hice ayer?: nada
¿Qué voy a hacer hoy?:  nada
Impedimentos: ninguno.

Notas adicionales: Ninguna

## Sprint 7	- Daily Stand-up: 17/9/2026

Hora de inicio:19:58 | Hora de finalización: 20:04
Modalidad: virtual

Reporte de Integrantes

Laura S. Carrero Guevara (Scrum Master / Líder)
¿Qué hice ayer?: nada
¿Qué voy a hacer hoy?:  nada
Impedimentos: ninguno y asignar HU

Juan F. Chaparro Jurado (Product Owner / Backend)
¿Qué hice ayer?: nada 
¿Qué voy a hacer hoy?:  nada
Impedimentos: Ninguno.

Daniel M. Plazas López (Sprint Planner / QA / Base de Datos)
¿Qué hice ayer?: nada 
¿Qué voy a hacer hoy?: nada 
Impedimentos: Ninguno.

Nikolas H. García Cure (DevOps / Frontend)
¿Qué hice ayer?: nada
¿Qué voy a hacer hoy?:  nada
Impedimentos: ninguno.

Notas adicionales: Ninguna

## Sprint 8	- Daily Stand-up: 18/9/2026

Hora de inicio:13:30 | Hora de finalización: 13:50
Modalidad: virtual

Reporte de Integrantes

Laura S. Carrero Guevara (Scrum Master / Líder)
¿Qué hice ayer?: nada
¿Qué voy a hacer hoy?:  Empezar las Hu
Impedimentos: ninguno y asignar HU

Juan F. Chaparro Jurado (Product Owner / Backend)
¿Qué hice ayer?: nada 
¿Qué voy a hacer hoy?:  Empezar las Hu
Impedimentos: Ninguno.

Daniel M. Plazas López (Sprint Planner / QA / Base de Datos)
¿Qué hice ayer?: nada 
¿Qué voy a hacer hoy?: Empezar las Hu
Impedimentos: Ninguno.

Nikolas H. García Cure (DevOps / Frontend)
¿Qué hice ayer?: nada
¿Qué voy a hacer hoy?:  Empezar las Hu
Impedimentos: ninguno.

Notas adicionales: Ninguna

## Sprint 9	- Daily Stand-up: 19/9/2026

Hora de inicio:18:20 | Hora de finalización: 18:32
Modalidad: virtual

Reporte de Integrantes

Laura S. Carrero Guevara (Scrum Master / Líder)
¿Qué hice ayer?: avances HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  continuar HU
Impedimentos: ninguno y asignar HU

Juan F. Chaparro Jurado (Product Owner / Backend)
¿Qué hice ayer?: avances HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  continuar HU
Impedimentos: Ninguno.

Daniel M. Plazas López (Sprint Planner / QA / Base de Datos)
¿Qué hice ayer?: avances HU
¿Qué voy a hacer hoy?: continuar HU 
Impedimentos: Ninguno.

Nikolas H. García Cure (DevOps / Frontend)
¿Qué hice ayer?: avances HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  continuar HU
Impedimentos: ninguno.

Notas adicionales: Ninguna

## Sprint 10	- Daily Stand-up: 20/9/2026

Hora de inicio: 11:50 | Hora de finalización: 11:54
Modalidad: virtual

Reporte de Integrantes

Laura S. Carrero Guevara (Scrum Master / Líder)
¿Qué hice ayer?: continuar HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  continuar HU
Impedimentos: ninguno y asignar HU

Juan F. Chaparro Jurado (Product Owner / Backend)
¿Qué hice ayer?: continuar HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  continuar HU
Impedimentos: Ninguno.

Daniel M. Plazas López (Sprint Planner / QA / Base de Datos)
¿Qué hice ayer?: continuar HU
¿Qué voy a hacer hoy?: continuar HU 
Impedimentos: Ninguno.

Nikolas H. García Cure (DevOps / Frontend)
¿Qué hice ayer?: continuar HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  continuar HU
Impedimentos: ninguno.

Notas adicionales: Ninguna

## Sprint 11	- Daily Stand-up: 21/9/2026

Hora de inicio:18:53 | Hora de finalización: 19:00
Modalidad: virtual

Reporte de Integrantes

Laura S. Carrero Guevara (Scrum Master / Líder)
¿Qué hice ayer?: continuar HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  continuar HU
Impedimentos: ninguno y asignar HU

Juan F. Chaparro Jurado (Product Owner / Backend)
¿Qué hice ayer?: continuar HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  continuar HU
Impedimentos: Ninguno.

Daniel M. Plazas López (Sprint Planner / QA / Base de Datos)
¿Qué hice ayer?: continuar HU
¿Qué voy a hacer hoy?: continuar HU 
Impedimentos: Ninguno.

Nikolas H. García Cure (DevOps / Frontend)
¿Qué hice ayer?: continuar HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  continuar HU
Impedimentos: ninguno.

Notas adicionales: Ninguna

## Sprint 12	- Daily Stand-up: 28/9/2026

Hora de inicio:18:53 | Hora de finalización: 19:00
Modalidad: virtual

Reporte de Integrantes

Laura S. Carrero Guevara (Scrum Master / Líder)
¿Qué hice ayer?: continuar HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  continuar HU
Impedimentos: ninguno y asignar HU

Juan F. Chaparro Jurado (Product Owner / Backend)
¿Qué hice ayer?: continuar HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  continuar HU
Impedimentos: Ninguno.

Daniel M. Plazas López (Sprint Planner / QA / Base de Datos)
¿Qué hice ayer?: continuar HU
¿Qué voy a hacer hoy?: continuar HU 
Impedimentos: Ninguno.

Nikolas H. García Cure (DevOps / Frontend)
¿Qué hice ayer?: continuar HU
¿Qué voy a hacer hoy?:  continuar HU
Impedimentos: ninguno.

Notas adicionales: Ninguna

# Calendario de Actividades

| Fecha / Periodo | Fase | Actividades Técnicas |
| --- | --- | --- |
| Antes del 8 sep | Ideación y Sprint 0 | Estructuración del Project Canvas, diseño de la arquitectura base y configuración inicial del repositorio. Definición de roles del equipo y redacción de la primera versión de las historias de usuario. |
| 8 al 14 sep | Refinamiento y Planificación | Revisión técnica académica e inicio formal de Scrum. Configuración del tablero ágil en GitHub Projects, estimación de esfuerzo (Planning Poker) y estandarización de historias, validación, correcion y clasificaciónde las historias de usuario. |
| 15 al 18 sep | Iteración 1 | Desarrollo de historias de usuario: HU-001 (Registro), HU-002 (Inicio de sesión), HU-003 (Crear viaje) y HU-004 (Visualización). |
| Finales de Sep - Octubre | Sprint 2 y 3 (Desarrollo Iterativo) | Desarrollo de las historias de usuario faltantes, integración de APIs . |
| Noviembre | Pruebas y Cierre | Fase de pruebas de calidad, solución de bugs, refinamiento final de la interfaz gráfica y preparación para la entrega y sustentación final del proyecto |

# Organigrama